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	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СОВЕТ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМЯСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
453663, РБ, Баймакский район, с.Темясово, ул. Почтовая, 6
тел.: (34751) 4-83-36, 4-84-03


             ҠАРАР                                                              РЕШЕНИЕ

  «15»  март 2013 йыл                  №     144                  «15»   марта  2013 года

Об утверждении плана мероприятий сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района

Баймакский район Республики Башкортостан по благоустройству на 2013 год
Заслушав и обсудив информацию главы  сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

решил:

1. Утвердить план мероприятий сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по благоустройству на 2013 год (Приложение 1).

2. Обязать администрацию сельского поселения Темясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, депутатов, старост, руководителей предприятий, учреждений и организаций к выполнению настоящего решения.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатов, комиссию по земельным вопросам, благоустройству и экологии. 

Глава сельского поселения

 Темясовский сельсовет     

 муниципального района

 Баймакский район   

 Республики Башкортостан                                                               Р.Х. Янчурин

Приложение № 1
к решению Совета СП Темясовский сельсовет

№   144  от «15»  марта 2013 года.

П Л А Н

мероприятий Совета СП Темясовский сельсовет МР Баймакский район РБ 

по благоустройству 

на 2013 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственные за исполнение

	1. 
	Провести:

* Заседания Совета СП с повесткой дня:

а) «Об утверждении плана мероприятий СП Темясовский сельсовет по благоустройству на 2013 год»

б) «О ходе выполнения плана мероприятий СП Темясовский сельсовет по благоустройству на 2013 год»

* Собрания (сходы граждан)

* Оперативные совещания
* Санитарные дни «Чистый четверг»
* Заседание адмкомиссии по благоустройству
	Март

Май – июнь 
Апрель-май
Еженедельно
По четвергам

Еженедельно
	Янчурин Р. Х.

Казакбаева Р. Р.

Юсупов М. М.

Янчурин Р. Х.,

Депутаты

Янчурин Р. Х.

Руководители, депутаты

Председатель комиссии

Юсупов М. М.

	2. 
	Выпуск:

- бюллетеней о ходе благоустройства

- фотостенда.
	Еженедельно
	Редколлегия

	3. 
	Установка запрещающих табличек на несанкционированных мусоросвалках
	До 15.04
	Юсупов М. М.


	4. 
	Ремонт и покраска въездных арок и стел в населенных пунктах Сакмар, Темясово, Аминево, Тагирово, Бетеря, Ишей

Изготовление и установка арки, обновление баннера при въезде в Кожзавод
	До 1.05
	Янчурин Р. Х.,

Юсупов Т. С.,

Депутаты,

Зав.клубами,

Султангильдин Г. Р.

	5. 
	Побелка и покраска остановочных будок
	До 1.05
	Директора школ, руководители

	6
	Обновление вывесок предприятий, учреждений, организаций, магазинов
	До 1.05
	Руководители 

	7
	Приведение в порядок обелиска землякам. павшим в ВОВ 
	До 1.05
	Директор школы

	8
	Наведение порядка на мусоросвалках, закрытие несанкционированных свалок
	Систематически март
	Юсупов М. М.

	9
	Приведение в порядок кладбищ (ремонт ограждений, уборка мусора), расширение и ремонт кладбища совхозной стороны, обновление ограды кладбища совхозной стороны, обновление ограды кладбища ТПНИ и «Шаһиттар зыяраты»
	До 1.05
	Имам-хатиб, староста, депутаты, старосты

	10
	Проведение 

- операций «Сакмар», «Шырды», «Талашты», «Бетеря» и т.д. по очистке берегов и  русла рек, родников;
- экологических субботников;

- акций «Бумажный бум», «Пластиковый бум».


	До 09.05
	Депутат, директор школы, ветстанция

	11
	Уборка ветхих домов, сухих деревьев,  дров, пиломатериалов, неиспользуемого автотранспорта с улиц
	Апрель-май
	Депутаты, старосты, землеустроитель

	12
	Организация посадок деревьев, цветов
	До 1.05
	Руководители, депутаты

	13
	Наведение порядка на скотомогильниках. Достроить скотомогильники в населенных пунктах Бетеря и Ишей
	Постоянно, июнь
	Юсупов Ф, А.,

Старосты, депутаты

	14
	Наведение порядка в адресном хозяйстве
	2013 год
	Юсупов М.М.

 депутаты

	15
	Приведение в порядок уличного освещения
	2013 год
	Баймухаметов Р.К.

	16
	Установка дорожных знаков около школ
	Май
	Директора школ, Юсупов М. М.

	17
	Объявление конкурса по номинациям «Образцовый дом», «Лучшая улица», «Лучший цветовод», «Лучший населенный пункт», «Лучший округ»
	
	Администрация

Депутаты

Женсовет

	18
	Засыпка щебнем улиц д. Сакмар
	Май-июнь
	Администрация, староста

	19
	Организация вывоза мусора после санитарной очистки
	Систематически
	Руководители, ЖКХ, депутаты, старосты

	20
	Очистка дорог на закрепленных участках
	Апрель-октябрь
	Юсупов М. М.,

Руководители

	21
	Индивидуальная работа по благоустройству:

- подворный обход, проверка санитарного состояния; доведение до каждого хозяина задания, срока исполнения (предписания);
	Март, апрель, май
	Депутаты, агитаторы, медработники

	с. Темясово

	1
	Ремонт мостиков через речки на территории села
	Апрель-май
	Юсупов Т. С.

	2
	Ремонт и покраска будок водоколонок
	Апрель
	Юсупов Т. С.

	3
	Установка дорожных знаков
	Апрель-июнь
	Юсупов Т. С.

Газизов И. Р.

	4
	Ремонт ограждения «Аллеи  Дружбы» и посадка деревьев
	Апрель
	Юсупов М. М.

Юсупов Т. С.

	5
	Уборка электрических столбов с улиц, где были построены новые электролинии
	Апрель 
	Подстанция, Баймухаметов Р. К.

	6
	Разбивка палисадника, цветников перед СДК, посадка деревьев, цветов
	Апрель-май
	Администрация СП,

СДК

	7
	Ремонт водопроводной сети
	Май-август
	Юсупов Т. С.

	8
	Покраска газопровода
	Май-июнь
	Шахмуратов Ю. И.

	9
	Обновление наглядной агитации, планшетов для объявлений
	Апрель-май
	ЖКХ

	10
	Ремонт дороги на участке «Темясово-кирзавод», асфальтирование ул.                  

Н. Абсалямова
	Апрель-май
	Султангильдин Г. Р.,

Администрация СП

	11
	Покраска здания администрации
	май
	ЖКХ

	12
	Обшивка старых домов по ул. Советская, З. Валиди
	Апрель-август
	Депутаты

	13
	Установка предупреждающих знаков на пруду (пляже) леспромхоза
	май
	ЖКХ

	14
	Приведение в порядок мест вырубок лесов
	постоянно
	Землеустроитель

	15
	Установка дорожных знаков на базарной площади
	май
	ЖКХ

	16
	Содержание в надлежащем порядке стадиона «Сакмар»
	постоянно
	МОБУ СОШ с. Темясово


Управляющий делами _______________ /Казакбаева Р. Р./

